BUSINESS PLAN  —  VERSION 1

Plateforme Multi-Agent

Plan bootstrappé — Budget maîtrisé — Croissance organique

💰  Financement initial : 5 000 – 15 000 €

💰 Financement initial : 5 000 – 15 000 €

Équipe : 1 Lead · 2 Développeurs · 1 Marketing (4 fondateurs)

Modèle : Bootstrap — Croissance organique, 0 dette excessive

Horizon : 3 ans · 2025 – 2027

Date : 30 April 2026

Version : 2.0 — Révisée & Calibrée — Confidentiel

Table des matières

1.  Résumé exécutif — version bootstrap

2.  Présentation & contexte

3.  Vision, mission & valeurs

4.  Équipe fondatrice & gouvernance

5.  Produit & roadmap

6.  Analyse de marché

7.  Analyse concurrentielle & SWOT

8.  Stratégie commerciale & marketing (budget minimal)

9.  Plan opérationnel lean

10.  Plan RH — évolution progressive sur 3 ans

11.  Projections financières — Compte de résultat

12.  Plan de trésorerie

13.  Bilan prévisionnel

14.  Plan de financement 5 000 – 15 000 €

15.  Indicateurs de performance (KPIs)

16.  Risques & plan de contingence

17.  Stratégie de sortie

18.  Annexes & glossaire

1. Résumé exécutif — version bootstrap

🧭 Ce plan v2 est calibré pour une startup qui démarre avec ses propres ressources (5 000 – 15 000 €), sans levier financier externe important. La croissance est organique, maîtrisée, et chaque euro dépensé doit générer un retour mesurable. Les fondateurs ne se rémunèrent pas en an 1.

La Plateforme Multi-Agent est un outil SaaS d'orchestration d'agents IA, déjà développé et opérationnel. Le plan de monétisation repose sur trois piliers séquencés : des missions de service qui génèrent du cash immédiat, l'acquisition de premiers abonnés SaaS, et la montée en puissance progressive des revenus récurrents.

Chiffres clés recalibrés

| Indicateur | An 1 (2025) | An 2 (2026) | An 3 (2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chiffre d'affaires total | 22 800 € | 71 400 € | 191 000 € |
| dont SaaS récurrent | 7 800 € | 39 600 € | 138 000 € |
| dont Services pro | 15 000 € | 28 800 € | 36 000 € |
| dont Marketplace / OEM | 0 € | 3 000 € | 17 000 € |
| MRR fin d'année | 1 500 € | 5 600 € | 16 500 € |
| Clients payants (fin d'année) | 24 | 90 | 260 |
| Résultat net (avant rémun. fondateurs) | 14 500 € | 46 700 € | 116 000 € |
| Rémunération fondateurs | 0 € | 24 000 € | 80 000 € |
| Résultat net après rémun. | 14 500 € | 22 700 € | 36 000 € |
| Effectif (ETP) | 4 (fondateurs) | 4 + 1 part. | 5 + 1 hire |
| Financement externe | 10 000 € | 0 € | 0 € |
| Trésorerie fin d'année | 17 000 € | 39 700 € | 75 700 € |

✅ Avec 10 000 € de financement initial, l'entreprise atteint l'équilibre opérationnel au mois 8 (hors rémunération fondateurs) et génère une trésorerie positive et croissante dès l'an 1.

2. Présentation & contexte

2.1 Identité de la société

| Champ | Information |
| --- | --- |
| Dénomination | Multi-Agent SAS |
| Forme juridique | SAS — Société par Actions Simplifiée |
| Capital social | 1 000 € (minimum recommandé pour démarrer lean) |
| Secteur | Édition logicielle SaaS — Intelligence Artificielle (NAF 5829C) |
| Statut fiscal cible | JEI (Jeune Entreprise Innovante) + CIR dès l'an 1 |
| Mode de financement | Bootstrap — apports fondateurs + prêt d'honneur BPI |
| Régime TVA | Réel normal (franchise TVA < 36 800 € CA an 1 possible) |

2.2 Principe du bootstrap — pourquoi ce modèle ?

Le bootstrap (auto-financement) est le modèle le plus courant pour les startups SaaS techniques. Il présente des avantages concrets :

- Pas de dilution — les fondateurs gardent 100 % du capital jusqu'à une éventuelle levée

- Discipline financière — chaque dépense est justifiée par un retour attendu

- Vitesse de décision — pas d'investisseur à consulter pour chaque arbitrage

- Crédibilité — un SaaS rentable sans levée est beaucoup plus attractif pour un futur investisseur

- Applicable ici — le produit est déjà développé, l'investissement initial est donc principalement en temps, pas en argent

⚠️ En contrepartie : les fondateurs ne se rémunèrent pas en an 1. Chacun doit disposer de suffisamment d'économies personnelles (ou d'une activité parallèle) pour couvrir 12 mois de vie. Ce point est non-négociable pour la viabilité du plan.

2.3 Atout majeur : le produit existe déjà

Contrairement à une création classique qui dépense 80 % du budget initial en développement, la plateforme est déjà opérationnelle :

- 12 microservices en production (NestJS, Go, Rust)

- Interface web fonctionnelle (Next.js, workflow DAG visuel)

- Support multi-LLM, sandbox sécurisé, monitoring temps réel

- L'investissement des fondateurs en temps représente la vraie valeur immobilisée

💡 Le produit étant développé, chaque euro du financement va à l'exploitation (infrastructure, outils, démarches légales) — pas au développement. C'est un avantage structurel majeur par rapport à une création ex-nihilo.

3. Vision, mission & valeurs

3.1 Vision

🔭 Être la plateforme d'orchestration d'agents IA de référence pour les PME et ETI européennes qui veulent automatiser sans sacrifier la maîtrise de leurs données ni leur budget.

3.2 Mission

Rendre l'automatisation IA enterprise accessible aux équipes qui n'ont pas un budget Silicon Valley — avec un niveau de sécurité et de fiabilité identique aux grands acteurs.

3.3 Proposition de valeur en une phrase

🎯 « La seule plateforme multi-LLM déployable dans votre infrastructure, à moins de 50 €/mois, avec un niveau de sécurité bancaire. »

3.4 Valeurs & principes bootstrap

- Frugalité par conviction : dépenser moins que ce qu'on gagne, réinvestir l'excédent

- Valeur d'abord : pas de fonctionnalité sans client demandeur identifié

- Transparence radicale : pricing public, pas de frais cachés, changelog public

- Souveraineté : le client garde ses données, peut partir à tout moment

- Équipe d'abord : les fondateurs construisent quelque chose qu'ils seraient fiers d'utiliser

4. Équipe fondatrice & gouvernance

4.1 Les 4 fondateurs

👤 Lead / CEO — 35 % du capital

ANDRIAMANDROSO Tokiarivelo Anjaniaina Rinaldi

Responsabilités : Direction, vision produit, relations clients grand compte, pilotage financier.

Rôle clé : En charge des décisions stratégiques, des devis services pro, et du recrutement futur.

💻 Développeur Senior — Backend & Architecture — 30 % du capital

RANDRINDRAHONANDO Juliette Fy-Tia Jessy

Responsabilités : Architecture microservices, infrastructure K8s, sécurité applicative, sandbox Rust.

Rôle clé : Garant de la stabilité technique. Référent pour les audits de sécurité clients enterprise.

🎨 Développeur — Frontend & Intégrations — 20 % du capital

RAPARISON NY Hasina Fanonerantsoa

Responsabilités : Interface Next.js, connecteurs tiers, SDK développeurs, documentation technique.

Rôle clé : Pilote l'adoption par les développeurs et la qualité de l'expérience utilisateur.

📣 Marketing & Growth — 15 % du capital

RAKOTOARIMANANA AMYGDALA JARA

Responsabilités : Contenu SEO, réseaux sociaux, analytics, supports commerciaux, communauté.

Rôle clé : Construit la présence de marque et mesure chaque canal d'acquisition au centime.

4.2 Répartition du capital & pacte d'associés

| Associé | Parts | Type | Vesting |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead / CEO | 35 % | Actions ordinaires | 4 ans, cliff 12 mois |
| Développeur Senior | 30 % | Actions ordinaires | 4 ans, cliff 12 mois |
| Développeur Frontend | 20 % | Actions ordinaires | 4 ans, cliff 12 mois |
| Marketing & Growth | 15 % | Actions ordinaires | 4 ans, cliff 12 mois |

Dispositions clés du pacte d'associés :

- Clause de bad leaver : fondateur qui part avant le cliff renonce à ses parts

- Décisions unanimes : levée de fonds, cession, modification capital

- Décisions à majorité 2/3 : recrutements, salaires, investissements > 2 000 €

- Non-concurrence : 2 ans post-départ dans le secteur de l'orchestration IA

5. Produit & roadmap

5.1 Fonctionnalités disponibles aujourd'hui

| Module | Fonctionnalité | Statut |
| --- | --- | --- |
| Agents IA | Création, config, supervision d'agents multi-LLM | ✅ Opérationnel |
| Workflow DAG | Éditeur visuel glisser-déposer, branchements conditionnels | ✅ Opérationnel |
| Multi-LLM | OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, Ollama local | ✅ Opérationnel |
| Outils | GitHub, Trello, lecture PDF, recherche vectorielle | ✅ Opérationnel |
| Sandbox | Exécution sécurisée via Rust isolated-vm | ✅ Opérationnel |
| Monitoring | Tableau de bord temps réel, logs, métriques | ✅ Opérationnel |
| Sécurité | AES-256-GCM par utilisateur, RBAC 3 niveaux | ✅ Opérationnel |
| i18n | Interface en français et anglais | ✅ Opérationnel |
| Marketplace | Bibliothèque d'agents & templates | 🔧 En cours |
| SSO / SAML | Authentification entreprise | 📅 Q3 2025 |

5.2 Roadmap produit — horizon 3 ans (budget minimal)

Les développements sont priorisés selon le principe : fonctionnalité qui débloque un client payant > tout le reste.

| Période | Développement | Condition de lancement | Effort |
| --- | --- | --- | --- |
| Q2 2025 | Marketplace bêta (20 templates internes) | Produit différenciant pour acquisition | 2 semaines |
| Q3 2025 | Planification temporelle (cron workflows) | Demandé par 3+ clients Pro | 1 semaine |
| Q3 2025 | Notifications email & webhook sortant | Bloquant pour Business | 1 semaine |
| Q4 2025 | SSO SAML / OIDC | Débloque contrats Enterprise | 2 semaines |
| Q4 2025 | Audit logs RGPD & export | Exigé par clients finance/santé | 1 semaine |
| Q1 2026 | SDK client public (npm/pip) | Adoption développeurs | 2 semaines |
| Q2 2026 | Connecteurs CRM (HubSpot, Pipedrive) | Vertical commercial demandé | 2 semaines |
| Q3 2026 | Mémoire long terme agents | Rétention & différenciation | 3 semaines |
| Q4 2026 | Application mobile (PWA d'abord) | Expansion usage | 3 semaines |
| 2027 | IA multi-modale, fine-tuning | Différenciation long terme | Variable |

⚠️ Règle d'or bootstrap : ne développer une fonctionnalité que si au moins 3 clients potentiels identifiés la demandent explicitement. Pas de développement spéculatif.

6. Analyse de marché

6.1 Marché adressable initial (focus France)

Avec un budget minimal, on cible d'abord le marché français, puis on s'étend.

| Segment | Nb entreprises France | % addressable réaliste | Clients potentiels | CA potentiel (Pro 49€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Startups tech (1–50 ETP) | ~18 000 | 5 % | 900 | 529 200 €/an |
| PME services (50–250 ETP) | ~12 000 | 3 % | 360 | 211 680 €/an |
| Agences marketing / conseil | ~8 000 | 4 % | 320 | 188 160 €/an |
| Cabinets juridiques & RH | ~5 000 | 2 % | 100 | 58 800 €/an |
| SAM France total |  |  | 1 680 clients potentiels | 987 840 €/an |

📊 Capturer 0,5 % de ce SAM France = 8 clients = 4 700 €/mois de MRR. Capturer 1,5 % = 25 clients = 14 000 €/mois. L'objectif an 3 (260 clients) représente 15,5 % du SAM — tout à fait atteignable.

6.2 Tendances favorables

- Explosion du marché IA B2B : +34 %/an — chaque mois, de nouveaux clients cherchent des solutions

- Insatisfaction Zapier/Make : pricing opaque à la tâche, pas de multi-LLM, pas d'on-premise

- EU AI Act : crée une demande pour des outils auditables et hébergés en UE

- Pénurie de développeurs IA : les équipes veulent des outils no-code pour rester autonomes

- Ollama / modèles open-source : les PME veulent l'IA sans envoyer leurs données à OpenAI

6.3 Clients cibles prioritaires — focus budget limité

Avec un budget marketing quasi nul, on cible les clients qui ont un cycle de décision court et un fort besoin immédiat :

| Profil client | Douleur | Ticket moyen | Cycle décision | Canal d'acquisition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Freelance / Consultant IA | Outils de démo pour clients | Pro 49 €/mois | 24h–1 sem | LinkedIn, communautés |
| Startup SaaS en hypercroissance | Automatiser le support & ops | Pro/Business | 1 semaine | Product Hunt, Slack |
| Agence web/marketing | Produire du contenu + rapports auto | Pro 49 €/mois | 2 semaines | LinkedIn, bouche-à-oreille |
| PME B2B (industrie, services) | Reporting auto, traitement docs | Business 199 € | 3–4 semaines | Événements, réseau perso |
| Cabinet de conseil | POC IA pour leurs clients | Services 2–5k€ | 2–6 semaines | Réseau fondateurs |

7. Analyse concurrentielle & SWOT

7.1 Positionnement vs concurrents

| Critère | Notre plateforme | n8n Cloud | Zapier | Make | Flowise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Multi-LLM natif (5+) | ✅ Oui | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ Oui |
| On-premise / air-gap | ✅ Natif | ✅ Self-host | ❌ | ❌ | ✅ Self-host |
| Sandbox sécurisé | ✅ Rust | ❌ | N/A | N/A | ❌ |
| Interface visuelle DAG | ✅ | ✅ | Limité | ✅ | ✅ |
| Prix plan entrée | 49 €/mois | 20 €/mois | 69 $/mois | 9 €/1000 ops | Gratuit |
| Cible PME / enterprise | ✅ Fort | ✅ | Partiel | Partiel | ❌ Dev only |
| Support français | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |

7.2 SWOT

| ✅ FORCES • Produit production-ready déjà développé • Multi-LLM + on-premise = différenciation rare • Sandbox Rust — sécurité non trouvable chez les concurrents • Équipe technique complète & autonome • Interface française — avantage sur marché FR • Pas de dette de développement | ⚠️ FAIBLESSES • Notoriété zéro au lancement • Pas de certifications (SOC2, ISO27001) an 1 • 0 commercial dédié — fondateurs polyvalents • Budget marketing très limité • Marketplace vide — bootstrapping nécessaire |
| --- | --- |
| 🚀 OPPORTUNITÉS • Marché IA B2B +34 %/an • Insatisfaction clients Zapier/n8n (pricing, features) • EU AI Act → besoin de plateformes EU auditables • Ollama popularise l'IA on-premise • Communautés IA très actives — acquisition organique | 🔴 MENACES • Trésorerie fragile en an 1 si services lents • n8n lève des fonds et monte en gamme • OpenAI/Microsoft lancent des outils similaires • Churn élevé si onboarding insuffisant |

8. Stratégie commerciale & marketing (budget minimal)

8.1 Tarification

| Palier | Prix | Inclus | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 0 €/mois | 2 agents, 100 exec/mois, 1 user | Test & adoption |
| Pro | 49 €/mois ou 39 €/mois annuel | 10 agents, 5 000 exec, 3 users, tous les LLMs | Freelances, startups |
| Business | 199 €/mois ou 159 €/mois annuel | Agents illimités, 50 000 exec, 20 users, SSO, analytics | PME, équipes |
| Enterprise | Devis (min 500 €/mois) | Illimité, on-premise, SLA, support dédié | ETI, secteurs réglementés |
| Services ponctuels | 800 – 4 000 € / mission | Onboarding, workflow sur mesure, formation | Tous segments |

8.2 Budget marketing mensuel — réalité bootstrap

| Canal | Budget mensuel | Actions | KPI attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO & blog | 0 € | 2 articles/semaine rédigés par l'équipe | 300 visites organiques/mois d'ici M6 |
| LinkedIn organique | 0 € | 1 post/jour (Lead) + 3×/sem équipe | 500 abonnés page M6, leads entrants |
| Discord / communautés IA | 0 € | Répondre aux questions, partager des ressources | Réputation & trafic référent |
| Product Hunt | 0 € | 1 launch préparé 4 semaines, viser Top 5 | 300–800 signups en 48h |
| Email (Loops ou Brevo free) | 0 € | Newsletter bimensuelle, séquences onboarding | Taux ouverture > 40 % |
| YouTube | 0 € | 1 tutoriel / 2 semaines (10 min) | 200 abonnés, trafic SEO vidéo |
| Hébergement & domaine | 15 € | DNS, certificat SSL, domaine .io | Présence en ligne |
| Outils analytics | 0 € | PostHog self-hosted, Plausible free | Suivi complet sans coût |
| TOTAL MARKETING | 15 €/mois | — | — |

💡 Le marketing bootstrap repose sur la qualité du contenu et la présence personnelle des fondateurs. 1h/jour par fondateur sur LinkedIn génère plus de leads qualifiés qu'un budget Google Ads de 500 €/mois pour une marque inconnue. La règle : créer de la valeur avant de vendre.

8.3 Séquence de vente par palier

- Free → Pro : entièrement automatisé — email J+7 avec étude de cas, J+14 avec offre de migration, alerte à 80 % du quota

- Pro → Business : email personnalisé quand le 3ᵉ utilisateur est invité ou à 4 000 exec/mois — appel de 20 min

- Services pro : prospection directe via LinkedIn ou réseau perso — devis en 48h, acompte 30 % à la signature

- Enterprise : POC gratuit 15 jours après signature d'un NDA — négociation sur devis

8.4 Objectifs d'acquisition mois par mois — An 1

| Mois | Signups Free | Clients Pro | Clients Business | Missions services | MRR cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 — Lancement | 10 | 0 | 0 | 1 × 1 500 € | 0 € |
| M2 | 25 | 2 | 0 | 1 × 1 500 € | 98 € |
| M3 | 50 | 4 | 1 | 1 × 2 000 € | 395 € |
| M4 | 80 | 6 | 2 | 0 | 691 € |
| M5 | 120 | 9 | 2 | 1 × 1 500 € | 1 040 € |
| M6 | 170 | 12 | 3 | 1 × 2 000 € | 1 185 € |
| M7 | 230 | 14 | 3 | 1 × 1 500 € | 1 283 € |
| M8 | 300 | 16 | 4 | 0 | 1 580 € |
| M9 | 380 | 18 | 4 | 1 × 2 000 € | 1 678 € |
| M10 | 460 | 20 | 5 | 0 | 1 775 € |
| M11 | 540 | 21 | 5 | 1 × 1 000 € | 1 824 € |
| M12 | 620 | 22 | 5 | 1 × 1 000 € | 1 873 € |

9. Plan opérationnel lean

9.1 Infrastructure — coût minimal

| Service | Fournisseur | Coût mensuel | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Serveur VPS (K8s léger) | Hetzner CX32 (4 vCPU, 8 Go) | 14 € | Suffisant pour < 200 clients actifs |
| Base de données PostgreSQL | Hetzner DB (shared) | 8 € | Backup auto quotidien inclus |
| Stockage objet (fichiers clients) | Hetzner Object Storage | 5 € | 500 Go — suffisant an 1 |
| Qdrant (vecteurs) | Self-hosted sur le VPS | 0 € | Inclus dans le serveur |
| CDN & protection DDoS | Cloudflare Free | 0 € | Plan gratuit suffisant pour le démarrage |
| Emails transactionnels | Resend (3 000 emails/mois gratuit) | 0 € | Plan gratuit jusqu'à 3 000 emails/mois |
| Domaine .io | Namecheap / Gandi | 15 € / an | ~1,25 €/mois |
| SSL / certificat | Let's Encrypt | 0 € | Gratuit, renouvelable automatiquement |
| Monitoring (Uptime Robot) | Uptime Robot Free | 0 € | Alertes si site down |
| TOTAL INFRA |  | ~28 €/mois | Soit ~336 €/an |

9.2 Outils opérationnels gratuits / freemium

| Outil | Usage | Plan utilisé | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Stripe | Paiements, abonnements | Pay-per-use 1,5 % + 0,25 € | Variable (prélevé sur CA) |
| PostHog | Analytics produit | Self-hosted | 0 € |
| Brevo (ex-Sendinblue) | Emails marketing & automation | Free (300 emails/jour) | 0 € |
| Linear | Gestion de projet & roadmap | Free (équipe < 12) | 0 € |
| Notion | Documentation interne | Free | 0 € |
| GitHub | Code, CI/CD Actions | Free (public + actions limitées) | 0 € |
| Canva | Visuels marketing, présentations | Free | 0 € |
| Google Meet / Discord | Réunions équipe & support | Free | 0 € |
| Legalstart | CGV, mentions légales | ~300 € one-shot | One-time |
| TOTAL OUTILS |  |  | ~0 €/mois + frais Stripe |

✅ Coût fixe mensuel total (infra + outils) : ~28 – 35 €/mois. Avec 10 000 € de financement, cela représente plus de 24 ans de runway sur les seuls coûts fixes. Le vrai enjeu est la rémunération des fondateurs, pas les coûts opérationnels.

9.3 Organisation du travail lean

- Standup asynchrone quotidien via Discord (écrit, 2 min/personne) — pas de réunion quotidienne

- Weekly de 1h chaque lundi : métriques de la semaine, priorités, blocages

- Revue mensuelle : chiffres du mois, ajustement de la roadmap, décisions stratégiques

- On-call tournant : chaque développeur assure une semaine d'astreinte technique par mois

- Travail en remote total — pas de bureau fixe en an 1 (économie : 500–2 000 €/mois)

10. Plan des ressources humaines — évolution progressive

10.1 An 1 (2025) — Les 4 fondateurs sans rémunération

En an 1, les fondateurs ne sont pas salariés de la société. Ils travaillent bénévolement ou via leur statut d'associés-gérants non rémunérés. Ce choix est délibéré pour préserver la trésorerie.

| Poste | Statut an 1 | Rémunération an 1 | Temps alloué |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead / CEO | Président SAS non rémunéré | 0 € (vie sur économies) | 100 % |
| Développeur Senior | Associé non salarié | 0 € (vie sur économies) | 100 % |
| Développeur Frontend | Associé non salarié | 0 € (vie sur économies) | 100 % |
| Marketing & Growth | Associé non salarié | 0 € (vie sur économies) | 60–80 % |
| Coût total masse salariale an 1 |  |  | 0 € |

⚠️ Chaque fondateur doit avoir un matelas de sécurité personnel d'au moins 12 mois de charges de vie (typiquement 15 000 – 25 000 € selon le niveau de vie). Ce plan suppose que chacun dispose de cette réserve ou d'une activité freelance parallèle en début d'année.

10.2 An 2 (2026) — Premières rémunérations quand le MRR le permet

Dès que le MRR mensuel dépasse 3 000 € (prévu vers le mois 15), les fondateurs commencent à se rémunérer.

| Poste | Rémunération mensuelle nette | Annuel net | Annuel charges incluses (×1,65) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead / CEO | 1 500 €/mois (M13–M18) → 2 000 € (M19+) | ~21 000 € | ~34 650 € |
| Développeur Senior | 1 500 €/mois → 2 000 € | ~21 000 € | ~34 650 € |
| Développeur Frontend | 1 200 €/mois → 1 800 € | ~18 000 € | ~29 700 € |
| Marketing & Growth | 1 000 €/mois → 1 500 € | ~15 000 € | ~24 750 € |
| TOTAL RÉMUNÉRATION AN 2 |  | ~75 000 € net | ~124 000 € coût total |

💡 La rémunération an 2 est conditionnée aux revenus. Si le MRR est inférieur à 3 000 € au mois 15, le démarrage des salaires est décalé de 3 mois. Règle : les salaires ne doivent jamais dépasser 50 % du MRR mensuel.

10.3 Recrutements an 2 — 1 profil externe (si CA > 70 000 €)

Si le CA an 2 atteint 70 000 €, un premier recrutement externe est envisageable :

| Poste | Trimestre | Salaire brut annuel | Justification | Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Customer Success / Support | Q4 2026 | 28 000 – 32 000 € | Libère du temps fondateurs pour la vente | MRR > 5 000 € |

10.4 An 3 (2027) — Normalisation des salaires & 2ᵉ recrutement

| Poste | Rémunération nette/mois | Annuel charges incluses | Évolution |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead / CEO | 2 500 – 3 000 € | ~57 000 € | + prime performance (10 % ARR delta) |
| Développeur Senior | 2 500 – 3 000 € | ~57 000 € | Titularisation CTO |
| Développeur Frontend | 2 200 – 2 500 € | ~50 000 € | Lead intégrations & SDK |
| Marketing & Growth | 2 000 – 2 500 € | ~45 000 € | Head of Marketing |
| Customer Success (recruté an 2) | 1 800 – 2 000 € | ~37 000 € | Permanence |
| Développeur Full-Stack (à recruter Q2 2027) | 2 200 – 2 500 € | ~50 000 € | Renforcer équipe tech |
| TOTAL MASSE SALARIALE AN 3 |  | ~296 000 € | 6 personnes |

10.5 Évolution synthétique RH 3 ans

| Année | ETP | Masse salariale (coût employeur) | Rémunération fondateurs |
| --- | --- | --- | --- |
| An 1 — 2025 | 4 fondateurs | 0 € | 0 € (bénévolat) |
| An 2 — 2026 | 4 + 1 (partiel H2) | ~131 000 € | ~124 000 € pour 4 fondateurs |
| An 3 — 2027 | 6 | ~296 000 € | ~209 000 € pour 4 fondateurs |

10.6 Culture d'entreprise & avantages

- Flexibilité maximale : horaires libres, remote total, semaine de 4 jours envisageable en an 3

- BSPCE pour futurs recrutés : plan d'intéressement dès le 1ᵉʳ salarié — 4 ans, cliff 12 mois

- Budget formation individuel : 500 €/an en an 1–2, 1 000 €/an en an 3

- Réunion offsite annuelle : 2 jours (budget 300 €/personne) — team building & stratégie

- Pas de réunions inutiles : chaque réunion a un ordre du jour et une durée fixe

11. Projections financières — Compte de résultat

11.1 Détail du chiffre d'affaires mensuel — An 1

| Mois | Pro (49€) | Business (199€) | MRR SaaS | Services pro | CA mensuel | CA cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0 | 0 | 0 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| M2 | 2 | 0 | 98 € | 1 500 € | 1 598 € | 3 098 € |
| M3 | 4 | 1 | 395 € | 2 000 € | 2 395 € | 5 493 € |
| M4 | 6 | 2 | 691 € | 0 € | 691 € | 6 184 € |
| M5 | 9 | 2 | 1 039 € | 1 500 € | 2 539 € | 8 723 € |
| M6 | 12 | 3 | 1 185 € | 2 000 € | 3 185 € | 11 908 € |
| M7 | 14 | 3 | 1 283 € | 1 500 € | 2 783 € | 14 691 € |
| M8 | 16 | 4 | 1 580 € | 0 € | 1 580 € | 16 271 € |
| M9 | 18 | 4 | 1 678 € | 2 000 € | 3 678 € | 19 949 € |
| M10 | 20 | 5 | 1 775 € | 0 € | 1 775 € | 21 724 € |
| M11 | 21 | 5 | 1 824 € | 0 € | 1 824 € | 23 548 € |
| M12 | 22 | 5 | 1 873 € | 0 € | 1 873 € | 25 421 € |
| TOTAL AN 1 |  |  | 14 421 € MRR moy. | 12 000 € |  | 25 421 € |

📌 Note : le CA an 1 est de 25 421 € dont 12 000 € de services ponctuels (47 %) et 13 421 € de SaaS récurrent (53 %). À partir du mois 5, le SaaS dépasse les services.

11.2 Compte de résultat prévisionnel consolidé 3 ans

| Poste | An 1 (2025) | An 2 (2026) | An 3 (2027) |
| --- | --- | --- | --- |
| ── PRODUITS ── |  |  |  |
| SaaS — abonnements Pro / Business | 13 421 € | 43 200 € | 114 000 € |
| SaaS — usage-based (tokens/exec sup.) | 500 € | 4 800 € | 24 000 € |
| Services professionnels | 12 000 € | 28 800 € | 36 000 € |
| Marketplace (commissions 30 %) | 0 € | 1 800 € | 9 000 € |
| White-label / OEM | 0 € | 0 € | 8 000 € |
| Chiffre d'affaires TOTAL | 25 921 € | 78 600 € | 191 000 € |
| ── CHARGES D'EXPLOITATION ── |  |  |  |
| Coût infra & outils (cloud + SaaS) | 420 € | 840 € | 1 800 € |
| Coût tokens IA (passthrough clients) | 800 € | 5 400 € | 21 600 € |
| Frais juridiques & comptabilité | 1 500 € | 2 400 € | 3 600 € |
| Marketing & acquisition (minimal) | 180 € | 2 400 € | 7 200 € |
| Formation & culture | 0 € | 2 000 € | 6 000 € |
| Frais bancaires & Stripe (1,5 % CA) | 389 € | 1 179 € | 2 865 € |
| Divers & imprévus (3 %) | 778 € | 2 358 € | 5 730 € |
| Sous-total charges (hors salaires) | 4 067 € | 16 577 € | 48 795 € |
| Masse salariale (fondateurs + employés) | 0 € | 131 000 € | 296 000 € |
| TOTAL CHARGES | 4 067 € | 147 577 € | 344 795 € |
| ── RÉSULTAT ── |  |  |  |
| EBITDA | 21 854 € | -68 977 €* | -153 795 €* |
| Amortissements | 600 € | 1 200 € | 2 400 € |
| Résultat opérationnel (EBIT) | 21 254 € | — | — |
| Impôt sur les sociétés (15 %) | 3 188 € | 0 € | 0 € |
| RÉSULTAT NET | 18 066 € | — (voir note) | — (voir note) |

* En an 2 et an 3, l'EBITDA apparent est négatif car il inclut la rémunération des fondateurs. En réalité, les fondateurs reçoivent leur rémunération depuis les excédents de trésorerie — ce n'est pas une perte mais une distribution de valeur créée.

11.3 Lecture économique réelle — « Trésorerie disponible pour les fondateurs »

| Indicateur | An 1 | An 2 | An 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| CA total | 25 921 € | 78 600 € | 191 000 € |
| Charges opérationnelles (hors salaires) | 4 067 € | 16 577 € | 48 795 € |
| Cash disponible avant rémunération fondateurs | 21 854 € | 62 023 € | 142 205 € |
| Rémunération versée aux fondateurs | 0 € | 24 000 € | 80 000 € |
| Recrutement externe (CS + Dev) | 0 € | 32 000 € | 64 000 € |
| Investissements produit & certifications | 0 € | 5 400 € | 15 000 € |
| Trésorerie nette générée dans l'année | 21 854 € | 600 € | -16 795 €* |
| Trésorerie cumulée (avec 10k€ initial) | 31 854 € | 32 454 € | 15 659 € |

⚠️ * An 3 : la trésorerie diminue car les salaires montent plus vite que le CA. Deux solutions : soit augmenter les rémunérations en milieu d'an 3 seulement (quand le CA confirme), soit décaler le 2ᵉ recrutement externe à l'an 3 Q3. La trésorerie reste positive dans tous les cas.

12. Plan de trésorerie (Cash-Flow)

12.1 Cash-flow mensuel An 1 — avec 10 000 € initial

| Mois | Encaissements | Décaissements | CF mois | Trésorerie cumulée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Départ | 10 000 € | 0 € | + 10 000 € | 10 000 € |
| M1 | 1 500 € | 700 € | +800 € | 10 800 € |
| M2 | 1 598 € | 450 € | +1 148 € | 11 948 € |
| M3 | 2 395 € | 1 250 € | +1 145 € | 13 093 € |
| M4 | 691 € | 450 € | +241 € | 13 334 € |
| M5 | 2 539 € | 900 € | +1 639 € | 14 973 € |
| M6 | 3 185 € | 1 450 € | +1 735 € | 16 708 € |
| M7 | 2 783 € | 950 € | +1 833 € | 18 541 € |
| M8 | 1 580 € | 450 € | +1 130 € | 19 671 € |
| M9 | 3 678 € | 1 450 € | +2 228 € | 21 899 € |
| M10 | 1 775 € | 450 € | +1 325 € | 23 224 € |
| M11 | 1 824 € | 450 € | +1 374 € | 24 598 € |
| M12 | 1 873 € | 450 € | +1 423 € | 26 021 € |
| FIN AN 1 |  |  |  | ~26 000 € |

✅ La trésorerie ne descend jamais en dessous des 10 000 € initiaux. Elle augmente régulièrement pour atteindre ~26 000 € fin d'an 1. Pas de risque de rupture de trésorerie dans le scénario de base.

12.2 Cash-flow annuel consolidé 3 ans

| Flux | An 1 | An 2 | An 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trésorerie début de période | 10 000 € | 26 021 € | 26 621 € |
| Encaissements clients | 25 921 € | 78 600 € | 191 000 € |
| Décaissements opérationnels (hors salaires) | -4 067 € | -16 577 € | -48 795 € |
| Rémunération fondateurs | 0 € | -24 000 € | -80 000 € |
| Recrutements externes | 0 € | -32 000 € | -64 000 € |
| Investissements (certif., outillage) | 0 € | -5 400 € | -15 000 € |
| IS payé | -3 188 € | 0 € | 0 € |
| Cash-flow net | 18 666 € | 600 € | -16 795 € |
| Trésorerie fin de période | 26 021 € | 26 621 € | 9 826 € |

⚠️ An 3 : la trésorerie de fin d'année (~10 000 €) est tendue. Options pour sécuriser : (1) décaler le 2ᵉ recrutement externe de 3 mois, (2) prioriser les contrats annuels (encaissement immédiat), (3) signer 1 contrat Enterprise à 500 €/mois supplémentaire. Un CA an 3 réel > 191 000 € (très probable si la trajectoire se confirme) résout ce point sans action particulière.

13. Bilan prévisionnel simplifié

| Poste | An 1 | An 2 | An 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIF |  |  |  |
| Immobilisations nettes (code, marque, matériel) | 2 400 € | 4 200 € | 6 800 € |
| Créances clients (15 jours de CA) | 1 080 € | 3 275 € | 7 958 € |
| Trésorerie | 26 021 € | 26 621 € | 9 826 € |
| TOTAL ACTIF | 29 501 € | 34 096 € | 24 584 € |
| PASSIF |  |  |  |
| Capital social | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserves (résultats accumulés) | 0 € | 18 066 € | 18 066 € |
| Résultat de l'exercice | 18 066 € | -3 370 € | -12 882 € |
| Sous-total capitaux propres | 19 066 € | 15 696 € | 6 184 € |
| Dettes fournisseurs & fiscales | 10 435 € | 18 400 € | 18 400 € |
| TOTAL PASSIF | 29 501 € | 34 096 € | 24 584 € |

📌 Le bilan an 3 montre des capitaux propres positifs malgré des résultats comptables négatifs en an 2 et 3. Cela s'explique par le fait que la rémunération des fondateurs est une distribution de valeur, pas une perte. La société est économiquement saine.

14. Plan de financement — 5 000 à 15 000 €

14.1 Budget de démarrage détaillé

| Poste de dépense | Montant | Timing | Obligatoire ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Constitution SAS (greffe + rédaction statuts) | 250 – 400 € | J0 | Oui |
| Dépôt marque INPI (1 classe) | 190 € | M1 | Recommandé |
| CGV + politique de confidentialité (Legalstart) | 300 – 500 € | M1 | Oui |
| Nom de domaine .io (3 ans) | 90 € | J0 | Oui |
| Hébergement VPS an 1 (Hetzner) | 170 € (12 × 14 €) | M1–M12 | Oui |
| Compte bancaire pro (Qonto ou Blank) | 0 – 9 €/mois | M1 | Recommandé |
| Expert-comptable (déclarations an 1) | 800 – 1 200 € | M12 | Recommandé |
| Outil email marketing (premium si besoin) | 0 – 100 € | M3+ | Optionnel |
| Trésorerie de sécurité (réserve) | 5 000 – 7 000 € | Permanent | Oui |
| TOTAL BUDGET DÉMARRAGE | 7 000 – 10 000 € |  |  |

14.2 Sources de financement recommandées

| Source | Montant | Probabilité | Conditions | Délai obtention |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apports fondateurs (4 × 1 250 €) | 5 000 € | Certain | Décision interne | Immédiat |
| Prêt d'honneur (Réseau Entreprendre / Initiative France) | 5 000 – 15 000 € | Élevée | Dossier projet + pitch | 2–3 mois |
| Aide ACRE (chômage création) | Variable | Si éligible | Anciens salariés demandeurs d'emploi | M1 |
| BPI — Prêt Création Entreprise | 5 000 – 10 000 € | Moyenne | En cofinancement avec banque | 3–4 mois |
| Revenus services an 1 (réinvestis) | 12 000 € | Élevée | Missions dès M1 | M1–M12 |

14.3 Scénarios de financement

| Scénario | Montant levé | Composition | Impact sur plan |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimal | 5 000 € | 4 × 1 250 € apports | Possible si services démarrent vite. Trésorerie tendue M3–M5. |
| Optimal | 10 000 € | 5 000 € apports + 5 000 € prêt honneur | Recommandé. Confort de trésorerie tout au long de l'an 1. |
| Confortable | 15 000 € | 5 000 € apports + 10 000 € prêt honneur | Sécurité maximale. Permet de décaler les premières missions de 2–3 mois. |

14.4 Dispositifs fiscaux à activer immédiatement

| Dispositif | Avantage concret | Condition | Économie estimée an 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| JEI (Jeune Entreprise Innovante) | Exonération partielle charges patronales R&D | < 8 ans, R&D > 15 % charges | Applicable dès 1ᵉʳ salarié (an 2) |
| CIR (Crédit Impôt Recherche) | 30 % dépenses R&D remboursées | Activités R&D documentées | 2 000 – 5 000 € en an 1 (petite base) |
| Franchise en base TVA | 0 € de TVA à facturer si CA < 36 800 € | CA annuel < 36 800 € | Simplification comptable en an 1 |
| ACRE | Exonération partielle de cotisations | Demandeur d'emploi ou 1ᵉʳ associé | 500 – 2 000 € selon situation |

✅ La franchise en base TVA est applicable en an 1 (CA < 36 800 €) : vous ne facturez pas la TVA et n'avez pas à la déclarer. Cela simplifie énormément la comptabilité et améliore la compétitivité prix.

15. Indicateurs de performance (KPIs)

15.1 Tableau de bord mensuel à suivre impérativement

| KPI | Définition | Objectif an 1 | Alarme si | Outil de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MRR | Revenu mensuel récurrent | 1 500 € à M12 | < 10 % croissance/mois | Stripe + tableur |
| Churn mensuel | % clients qui annulent | < 5 % | > 8 % | Stripe |
| Clients actifs (Free) | Comptes avec ≥ 1 workflow créé | 500 à M12 | < 200 à M6 | PostHog |
| Taux conv. Free→Pro | % Free qui deviennent payants en 30j | ≥ 15 % | < 8 % | PostHog + Stripe |
| NPS | Satisfaction client (sondage trimestriel) | > 30 | < 10 | Google Forms |
| CAC (Pro) | Coût d'acquisition 1 client Pro | < 100 € | > 250 € | Calcul manuel |
| LTV / CAC | Ratio rentabilité client | > 5× | < 2× | Calcul manuel |
| Trésorerie | Solde bancaire à fin de mois | Toujours > 5 000 € | < 3 000 € | Qonto |
| Pipelines services | Missions en cours ou signées | 2+/mois | < 1/mois | Notion CRM |

15.2 Seuils de décision clés

| Seuil atteint | Décision à prendre |
| --- | --- |
| MRR > 1 000 € pendant 3 mois consécutifs | Lancer la prospection Enterprise + premier devis OEM |
| MRR > 3 000 € | Commencer à se rémunérer (500 €/mois/fondateur) |
| MRR > 5 000 € | Recruter le premier Customer Success (30 000 €/an) |
| Trésorerie < 5 000 € | Activer la ligne de crédit ou accélérer les missions services |
| Churn > 8 % deux mois de suite | Stopper l'acquisition et diagnostiquer le problème d'onboarding |
| CA an 2 > 80 000 € | Envisager une levée de fonds amorçage pour accélérer |

16. Risques & plan de contingence

| Risque | Proba | Impact | Contingence |
| --- | --- | --- | --- |
| Trésorerie < 3 000 € (scénario pessimiste) | Faible | Critique | Déclencher missions services d'urgence (réseau perso). Objectif : 2 000 € en 2 semaines. |
| Aucun client payant en M3 | Moyen | Élevé | Revoir la landing page, le pricing et le message. Interviewer 10 signups Free. |
| Churn > 8 % dès M4 | Moyen | Élevé | Mettre en pause l'acquisition. Appeler chaque churner. Corriger l'onboarding. |
| Départ d'un fondateur avant M12 | Faible | Élevé | Pacte d'associés (bad leaver). Redistribution des parts. Recrutement urgence. |
| OpenAI augmente prix × 2 | Moyen | Moyen | Basculer sur Gemini Flash ou Ollama. Ajuster le markup usage-based. |
| Concurrent gratuit copie l'offre | Faible | Moyen | Miser sur le service, la communauté et l'on-premise — incopiables à court terme. |
| Prêt d'honneur refusé | Faible | Faible | Réduire le scénario à 5 000 € d'apports. Démarrer avec services purs. |
| Incident sécurité / fuite de données | Très faible | Critique | Pen test avant lancement. Procédure de réponse documentée. Assurance cyber 50€/mois. |

16.1 Scénario pessimiste — si CA an 1 = 12 000 € (moitié des projections)

- Aucun fondateur ne se rémunère — maintien du plan d'origine

- Réduire les coûts infra : passer sur un VPS encore moins cher (8 €/mois)

- Intensifier les missions services : objectif 3 missions/mois à 1 500 € = 4 500 €/mois

- Pause sur les développements non critiques — focus sur la rétention des clients existants

- Revoir le pricing : tester une offre Solo à 19 €/mois pour baisser la barrière d'entrée

✅ Même dans le pire scénario (CA = 12 000 €), la société survit grâce à la trésorerie initiale de 10 000 € et aux coûts fixes très bas (~336 €/an sans salaires). Le bootstrapping est une armure contre les mauvaises surprises.

17. Stratégie de sortie

17.1 Trois scénarios possibles

| Scénario | Horizon | Conditions | Valorisation estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Croissance organique (bootstrap permanent) | An 4–5 | ARR > 300 000 €, rentable, équipe stable | 3–6× ARR = 900k – 1,8 M€ |
| Levée de fonds amorçage | Fin an 2 | ARR > 80 000 €, croissance > 20 %/mois | Pré-money : 600k – 1,2 M€ (7-10× ARR) |
| Acquisition stratégique | An 3–4 | Base clients fidèle, tech propriétaire, ARR > 200 000 € | 3–8× ARR = 600k – 1,6 M€ |

17.2 Ce qui maximise la valeur sans dépenser plus

- NRR > 110 % : expansion via usage-based — chaque client dépense plus chaque mois

- Churn < 3 % : un bon onboarding coûte 0 € et multiplie la LTV par 3

- Documentation & code propre : une codebase bien structurée (déjà le cas) rassure les acquéreurs

- Clients enterprise même petits (1–2 contrats à 500 €/mois) : signal fort pour les investisseurs

- Réputation technique publique : articles de blog, contributions open source, talks meetups

💜 Un SaaS bootstrappé profitable sans levée de fonds se vend généralement à un multiple plus élevé qu'un SaaS sous-financé avec des pertes. La frugalité est un atout, pas une faiblesse aux yeux des acquéreurs stratégiques.

18. Annexes — Hypothèses & Glossaire

18.1 Récapitulatif des hypothèses clés (version conservative)

| Hypothèse | Valeur retenue | Fourchette basse | Fourchette haute |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix plan Pro | 49 €/mois | 39 € | 59 € |
| Prix plan Business | 199 €/mois | 149 € | 249 € |
| Churn mensuel an 1 | 5 % | 3 % | 9 % |
| Taux conversion Free→Pro (30 jours) | 15 % | 8 % | 22 % |
| CA services mensuel moyen an 1 | 1 000 € | 500 € | 2 500 € |
| Coût fixe mensuel (hors salaires) | 28 € | 20 € | 60 € |
| Coût token IA (passthrough) | 3 % du CA SaaS | 1 % | 6 % |
| Croissance MoM clients Pro | 10 % | 5 % | 18 % |
| LTV Pro (ARPU/churn) | 980 € | 544 € | 1 633 € |
| CAC Pro (budget marketing minimal) | 50 – 100 € | 30 € | 200 € |

18.2 Comparaison v1 vs v2

| Indicateur | Business Plan V1 | Business Plan V2 | Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| Financement initial | 150 000 € | 10 000 € | 15× |
| CA an 1 | 121 000 € | 25 900 € | 4,7× |
| CA an 2 | 490 000 € | 78 600 € | 6,2× |
| CA an 3 | 1 460 000 € | 191 000 € | 7,6× |
| MRR fin an 1 | 10 100 € | 1 500 € | 6,7× |
| Masse salariale an 1 | 185 000 € | 0 € | ∞ |
| Effectif an 1 | 4 (salariés) | 4 (non rémunérés) | — |
| Break-even | Mois 9–10 | Mois 1 (hors salaires) | — |
| Risque trésorerie an 1 | Élevé | Très faible | — |

📌 La v2 est le plan réaliste pour une équipe de fondateurs qui démarre sans financement externe majeur. La v1 reste pertinente si une levée de fonds est obtenue. Les deux plans convergent vers le même produit — seule la vitesse d'exécution diffère.

18.3 Glossaire

MRR : Monthly Recurring Revenue — revenu mensuel récurrent

ARR : Annual Recurring Revenue — MRR × 12

Churn : Taux d'attrition mensuel — % de clients qui annulent

LTV : Lifetime Value — valeur d'un client sur toute sa durée

CAC : Customer Acquisition Cost — coût pour acquérir un client

NRR : Net Revenue Retention — rétention nette du revenu avec expansions

Bootstrap : Financer sa startup sur ses propres ressources sans investisseur

EBITDA : Résultat avant intérêts, impôts, dotations et amortissements

JEI : Jeune Entreprise Innovante — statut fiscal avantageux France

CIR : Crédit d'Impôt Recherche — remboursement de 30 % des dépenses R&D

BSPCE : Stock options à la française pour associer les employés au capital

SaaS : Software as a Service — logiciel vendu par abonnement en ligne

DAG : Directed Acyclic Graph — structure visuelle des workflows

ETP : Équivalent Temps Plein

ACRE : Aide aux Créateurs et Repreneurs d'Entreprises

Franchise TVA : Régime fiscal simplifié — pas de TVA si CA < 36 800 €/an

Ce document est un outil vivant — révision trimestrielle recommandée selon les résultats réels.

Plateforme Multi-Agent · Business Plan V2 · Bootstrap · 2025–2027 · Confidentiel · 30 April 2026